SE Lab2

* **4月13日-18日**

小组成员通读初始需求文档，提出针对于初始需求文档的各部分可能遗漏的问题并记录，整理为一份访谈提纲。

* **4月19日**

与客户代表进行约谈，针对访谈提纲提问，进行会议记录

* **4月20日**

整理初始需求、访谈记录，线上询问遗留问题

* **4月21日**

记录系统开发总体目标为需求文档1.0

对于需求文档1.0的各个部分进行完善，记录为需求文档1.1

* **4月24日**

线上询问关于还书超期、查询、登录方式以及git管理等问题；

需求文档1.1-1.2：在读者办证、借书、挂失补办、查询、预约、续借过程中 加入黑名单的验证；完善挂失补办过程，增加结算环节；增加修改个人信息和系统计时过程，其中将催还过程并入系统计时过程

需求文档1.2-1.4：修改缴费系统信息提示环节

根据需求文档绘制UseCase ；

分工

* **4 月25日**

绘制activity uml，并在画图中不断发现问题，线上询问，完善需求文档

需求文档1.4-1.5：读者办证、还书过程调整具体步骤；在借书过程中增加对账户信息数据库的修改；

* **4 月26日**

挂失补办、还书过程具体步骤的调整；

将预约过程中一些步骤调整至系统计时过程；

统一同一事物的不同说法

* **4 月27日**

开始画类图、DFD图

* **4 月28日**

需求文档1.6-1.7：确认押金数额，需求文档修改完成；

完成活动图；

开始分析总结问题，写问题说明

* **4 月29日**

完成类图的绘制

* **4 月30日**

根据需求文档画0层DFD图

* **5 月 1 日**

画1层DFD图，发现问题并修改0层DFD图

* **5 月 2 日-5 月 L6 日**

分别完成各个2层DFD图，进行最后的修改与完善